MỤC LỤC

[1. Mục đích của tài liệu: 2](#_Toc518512283)

[2. Mục tiêu của hệ thống: 2](#_Toc518512284)

[3. Hạn chế: 2](#_Toc518512285)

[4. Công cụ và phương pháp quản lý dự án: 2](#_Toc518512286)

[5. Bảng chức năng và độ ưu tiên 3](#_Toc518512287)

[6. User story 4](#_Toc518512288)

[User story 1: Đăng kí tài khoản 4](#_Toc518512289)

[User story 2: Đăng nhập hệ thống 4](#_Toc518512290)

[User story 3: Đăng kí dịch vụ 4](#_Toc518512291)

[User story 4: Quản lý gói dịch vụ 5](#_Toc518512292)

[User story 5: Quản lý món ăn 5](#_Toc518512293)

[User story 6: Quản lý đồ uống 5](#_Toc518512294)

[User story 7: Thanh toán 6](#_Toc518512295)

[User story 8: Duyệt đơn hàng 6](#_Toc518512296)

[User story 9: Quản lý bài viết 6](#_Toc518512297)

[User story 10: Đánh giá dịch vụ 7](#_Toc518512298)

[User story 11: Quản lý cấu hình website 7](#_Toc518512299)

[User story 12: Quản lý chủ đề bài viết 7](#_Toc518512300)

[User story 13: Quản lý tài khoản 8](#_Toc518512301)

# Mục đích của tài liệu:

- Tài liệu này sẽ chỉ định các đặc tính của Website sẽ phát triển . Khách hàng sẽ sử dụng tài liệu này để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác các yêu cầu của hệ thống và liên quan đến yêu cầu chức năng cũng như tính chất lượng.

- Tài liệu này thảo luận về hướng phát triển của hệ thống. Điều chỉnh chỉnh các yêu cầu sử dụng phù hợp.

- Đối tượng sử dụng của tài liệu này là khách hàng, giảng viên hướng dẫn.

# Mục tiêu của hệ thống:

* Cung cấp một công cụ giúp nhà tổ chức có thể tương tác với khách hàng, thông qua công cụ này khách hàng có thể theo dõi, tìm kiếm các thông tin về dịch vụ và đặt dịch vụ thông qua website linh hoạt hơn , khách hàng có thể tự động thay đổi cắc giảm, thêm bớt theo mong muốn của mình để phù hợp với tài chính, sở thích , ….

# Hạn chế:

* Dự án kết thúc ngày 14 tháng 05 năm 2017. Sau khi bàn giao, nhóm của chúng tôi sẽ sửa chữa lỗi trong sản phẩm, khắc phục lỗi trong sản phẩm (không có chức năng hoặc tính năng bổ sung).

# Công cụ và phương pháp quản lý dự án:

* Healthy -Foods được xây dựng bởi Java trên nền tảng Android và Ruby on rails trên Webservice.
* Môi trường phát triển bao gồm thiết bị giả lập, công cụ gỡ lỗi.
* Công cụ quản lý phiên bản quản lý thay đổi Github,Trello.

.

# Bảng chức năng và độ ưu tiên

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID User Story | Danh sách User Story | Thời gian dự kiến | Yêu cầu | Thời gian thực tế | Độ ưu Tiên |
| US 1 | Đăng kí tài khoản | 1 | UC 1 | 1 | High |
| US 2 | Đăng nhập | 1 | UC 2 | 1 | High |
| US 3 | Đăng kí dịch vụ | 2 | UC 3 | 2 | High |
| US 4 | Quản lý danh sách gói dịch vụ | 1 | UC 4 | 1 | High |
| US 5 | Quản lý danh sách món | 1 | UC 5 | 1 | High |
| US 6 | Quản lý danh sách đồ uống | 1 | UC 6 | 1 | High |
| US 7 | Thanh toán | 2 | UC 7 | 2 | High |
| US 8 | Duyệt đơn hàng | 1 | UC 8 | 1 | High |
| US 9 | Quản lý bài viết | 1 | UC 9 | 1 | High |
| US 10 | Đánh giá dịch vụ | 1 | UC 10 | 1 | High |
| US 11 | Quản lý cấu hình website | 1 | UC 11 | 1 | High |
| US 12 | Quản lý chủ đề bài viết | 1 | UC 12 | 1 | High |
| US 13 | Quản lý tài khoản | 1 | UC 13 | 1 | High |

# User story

### User story 1: Đăng kí tài khoản

|  |
| --- |
| 1. Đăng kí tài khoản |
| * Tiêu đề: Người dùng đăng kí tài khoản thành viên |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, người dùng chọn vào phần “Đăng kí” trên cùng của website.  + Nhập thông tin đăng kí  + Nhấn vào button đăng kí |
| * Đánh giá: Form đăng kí cần phải bảo mật |

### User story 2: Đăng nhập hệ thống

|  |
| --- |
| 1. Đăng kí tài khoản |
| * Tiêu đề: Người dùng đăng nhập vào hệ thống |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, người dùng chọn vào phần “Đăng nhập” trên cùng của website.  + Nhập thông tin đăng nhập.  + Nhấn vào button đăng nhập |
| * Đánh giá: Form đăng nhập cần phải bảo mật |

### User story 3: Đăng kí dịch vụ

|  |
| --- |
| 1. Đăng kí dịch vụ |
| * Tiêu đề: Người dùng đăng kí dịch vụ trên website |
| * Mô tả:   + Đầu tiên người dùng chọn vào phần “Đăng kí dịch vụ” trên cùng website.  + Chọn gói dịch vụ cần đăng kí.  + Chỉnh sửa gói dịch vụ theo nhu cầu.  + Nhập thông tin tổ chức.  + Nhấn vào button “Hoàn thành” |
| * Đánh giá: Cần có thanh tìm kiếm để người dùng nhanh chóng tìm được các dịch vụ theo nhu cầu. * Các thao tác đơn giản, dể thực hiện. |

### User story 4: Quản lý gói dịch vụ

|  |
| --- |
| 1. Quản lý gói dịch vụ |
| * Tiêu đề: Admin quản lý các gói dịch vụ cung cấp |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, người dùng chọn vào phần “Quản lý gói dịch vụ” bên phía trái website trên trang admin.  + Thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa. |
| * Đánh giá: Không. |

### User story 5: Quản lý món ăn

|  |
| --- |
| 1. Quản lý món ăn |
| * Tiêu đề: Admin quản lý các món ăn |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, người dùng chọn vào phần “Quản lý món” bên phía trái website trên trang admin.  + Thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa. |
| * Đánh giá: Không. |

### User story 6: Quản lý đồ uống

|  |
| --- |
| 1. Quản lý đồ uống |
| * Tiêu đề: Admin quản lý các gói dịch vụ cung cấp |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, người dùng chọn vào phần “Quản lý đồ uống” bên phía trái website trên trang admin.  + Thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa. |
| * Đánh giá: Không. |

### User story 7: Thanh toán

|  |
| --- |
| 1. Thanh toán |
| * Tiêu đề: Người dùng thanh toán dịch vụ đã đăng kí |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, người dùng chọn vào button “Thanh toán” trên đơn hàng  + Thanh toán theo các loại thẻ tín dụng. |
| * Đánh giá: Các giao dịch thanh toán phải bảo mật, đưa ra thời gian cụ thể nhân viên có thể liên hệ với khách hàng. |

### User story 8: Duyệt đơn hàng

|  |
| --- |
| 1. Thanh toán |
| * Tiêu đề: Admin duyệt đơn hàng |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, Admin chọn vào phần “Duyệt đơn hàng” bên trái website trên giao diện admin.  + Chọn vào đơn hàng  + Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng. |
| * Đánh giá: Không. |

### User story 9: Quản lý bài viết

|  |
| --- |
| 1. Quản lý bài viết |
| * Tiêu đề: Admin quản lý bài viết trên website |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, người dùng chọn vào phần “Quản lý bài viết” bên trái website trên giao diện admin.  + Thực hiện các thao tác thêm xóa sửa. |
| * Đánh giá: Không. |

### User story 10: Đánh giá dịch vụ

|  |
| --- |
| 1. Đánh giá dịch vụ |
| * Tiêu đề: Người dùng đánh giá dịch vụ. |
| * Mô tả:   + Người dùng chọn thang đánh giá trên đơn hàng trong giao diện quản lý đơn hàng. |
| * Đánh giá: Thao tác phải dể dàng nhanh chóng, giao diện bố trí không làm khó chịu cho người dùng. |

### User story 11: Quản lý cấu hình website

|  |
| --- |
| 1. Quản lý cấu hình website |
| * Tiêu đề: Admin quản lý cấu hình website |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, người dùng chọn vào phần “Quản lý cấu hình website” phía trái trên giao diện admin.  + Thay đổi thông tin cấu hình.  + Nhấn vào button “Lưu thay đổi”. |
| * Đánh giá: Không. |

### User story 12: Quản lý chủ đề bài viết

|  |
| --- |
| 1. Quản lý chủ đề bài viết |
| * Tiêu đề: Admin quản lý chủ đề bài viết |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, người dùng truy cập vào phần “Quản lý chủ đề bài viết ” phía bên trái website trên trang admin.  +Thực hiện các thao tác thêm xóa sửa. |
| * Đánh giá: Không. |

### User story 13: Quản lý tài khoản

|  |
| --- |
| 1. Quản lý tài khoản |
| * Tiêu đề: Admin quản lý tài khoản |
| * Mô tả:   + Đầu tiên, người dùng truy cập vào phần “Quản lý tài khoản” phía trái website trên trang admin.  +Thực hiện các thao tác thêm xóa sửa. |
| * Đánh giá: Cần có chức năng tìm kiếm tài khoản, tìm kiếm nâng cao (lọc các tài khoản theo ngày đăng kí, số đơn hàng..). |